Projet Moteur de présentation interactif guidé par la voix
Fiche d’Itération Scrum 1
Master 1 Informatique — TER
Diffusion

A:	Frédéric Béchet
Copie à:	Yemouna Manel Chikbouni, Rambaldi Thomas Lebreton Kévin

Participants

Product Owner	Frédéric Béchet
Scrum Master	????????????????
Développeur(s)	Yemouna Manel Chikbouni, Rambaldi Thomas Lebreton Kévin

Synthèse

Durée de l’itération précédente	-
Durée de l’itération suivante	2 semaines

Table des matières

Sprint backlog de l’itération précedente / Product & sprint backlog de l’itération à venir

.

Présentation

Le but de ce TER est de faire l’étude et de développer un moteur permettant de générer des présentations interactives incluant texte, image et vidéo, guidées par la voix. La version la plus simple consiste à développer une application permettant de changer automatiquement de diapositives lors d’une présentation en fonction de mots clés ou de séquences de mots clés prédéfinies prononcées par l’orateur.
###### Product & sprint backlog de l’itération à venir

Item / Description	Priorité/5	Charge estimée / H.J	Risque associé / /5	Au Sprint?
Créer le serveur en Java (ou en c)	5	5	4	Oui
Afficher le slide sur le serveur	4	1	1	Oui
Changer le slide sur le serveur	4	1	1	Oui
Construire le fichier XML à partir du beamer	4	3	2	Oui
Lier le serveur à Kaldi	4	1	1	Oui
Rédiger le rapport	1	7	0	NON